Управление Директорами

Технологическая основа: CLM / C-Level Management / управление C-level-ядром.

# Управление Директорами. Спринт

Довести выбранное решение до реализованного управленческого проекта, а не до презентации намерений.

Документ внутренний рабочий. Версия v1.

# 1. Назначение продукта

Спринт берет один или несколько приоритетов из Сессии и превращает их в работающие правила, артефакты, ритмы, решения и контроль.

Рабочий принцип Этот документ предназначен для внутренней работы консультанта. Цены не указываются: коммерческая сетка живет в отдельном файле с ценами и упаковкой.

# 2. Вход и выход

| Элемент | Содержание |
| --- | --- |
| Вход | Полный и утвержденный Паспорт Спринта: активный контур, владельцы эффекта, решения и данных, метрики, границы, условия запуска и остановки. |
| Выход | Реализованный проект: принятое решение, внедренный артефакт, новый ритм, обновленная панель или дорожная карта. |
| Ключевые блоки CLM | 5-12 применяются как рабочие инструменты; 3-4 возвращаются только если вскрывается новый разрыв роли или руководителя. |
| Главный риск | Главный риск - подменить реализацию планом действий или отчетом о встречах. |

# 3. Рабочая последовательность

| Шаг | Действие | Зачем | Артефакт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подтвердить паспорт Спринта | Проверить владельцев, сроки, границы и критерий результата | Стартовый контроль |
| 2 | Вести план действий | Фиксировать только действия, которые двигают решение | План действий |
| 3 | Управлять отклонениями | Не скрывать сбои, а переводить их в решения | Журнал отклонений |
| 4 | Закрыть реализацию | Показать внедренный результат, а не намерение | Итоговый отчет |

# 4. Что заполняется в XLSX

| Лист | Назначение |
| --- | --- |
| 00 Индекс | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 01 План действий | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 02 Артефакты | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 03 Отклонения | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 04 Промежуточный отчет | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 05 Итог | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |

# 5. Стоп-факторы

| Стоп-фактор | Что делать |
| --- | --- |
| Нет владельца запроса | Остановить работу до назначения владельца. |
| Нет права на честный вывод | Не начинать продукт, потому что результат будет политически безопасным, но бесполезным. |
| Нет фактов, только мнения | Снизить уровень вывода до гипотезы и запросить подтверждение. |
| Клиент требует пропустить обязательный шаг | Зафиксировать риск и не продавать следующий продукт как полноценный. |

# 6. Проверка перед закрытием продукта

| Вопрос | Ответ должен быть виден в документах |
| --- | --- |
| Какой управленческий разрыв был решен или проверен? | Да, есть конкретная формулировка. |
| Кто владелец следующего действия? | Да, указан человек или роль, а не абстрактная функция. |
| Какой документ является итогом? | Да, итоговый артефакт создан и связан с XLSX. |
| Можно ли показать клиенту пользу без объяснения всей CLM? | Да, результат понятен на языке бизнеса. |

## 7. Нормативный переход продукта

- Внедренный результат принят и контроль удержания нужен: перейти в Сопровождение.

- Внедренный результат принят, а Сопровождение осознанно не требуется: завершить цикл.

- Отклонение исправимо внутри утвержденного Паспорта: остаться в Спринте, исправить и повторно проверить.

- Вскрыта ошибка исходного решения или архитектуры: вернуться в Сессию.

- Неустранимый блокер или отзыв владельца: STOP. Отчет без внедренного результата перехода не открывает.