Переговорная Архитектура A3-05. Эталонный кейс применения технологии Подрядчик сорвал срок и просил доплату

| Тип учебный кейс | Контур внешний | Дата 15 июля 2026 | Назначение диагностика / сессия |
| --- | --- | --- | --- |

Важно. Кейс является модельным примером применения технологии. Цифры и роли условные, не являются финансовым аудитом, юридическим заключением или гарантией решения второй стороны.

# 1. Короткий вывод для собственника

Подрядчик сорвал срок и просит доплату, объясняя это ростом затрат. До применения технологии команда спорит: давить, платить или менять подрядчика. После применения технологии предметом становится восстановление управляемости: что уже нарушено, где зона соглашения, какая BATNA / лучшая альтернатива, какие встречные обязательства нужны за любую доплату.

| Вопрос | Ответ технологии |
| --- | --- |
| Платить доплату? | Только за новый измеримый результат, срок и ответственность. |
| Что было бы ошибкой? | Заплатить за прошлую ошибку без нового графика и санкций. |
| Что повышает управляемость переговоров? | Пауза, факты срыва, пакет восстановления, альтернативный подрядчик. |
| Какой результат подготовки? | Команда знает, когда спасать проект, а когда выходить из плохого исполнения. |

# 2. Исходная ситуация

| Параметр | Модельное значение | Почему важно |
| --- | --- | --- |
| Компания | средний бизнес внедряет важный проект | задержка влияет на продажи и операционный контур |
| Контрагент | подрядчик с частично выполненными работами | замена возможна, но болезненна |
| Запрос | доплата 18% и перенос срока на 30 дней | это меняет экономику и доверие |
| Текущие условия | фиксированный бюджет и срок | есть база для фиксации нарушения |
| Внутренний спор | проект хочет спасать подрядчика, финансы против, юристы требуют претензию | без общей позиции подрядчик управляет темпом |

# 3. Схема применения технологии

| Вход | Проход через технологию | Выход |
| --- | --- | --- |
| подрядчик просит доплату | факты -> цена срыва -> BATNA / лучшая альтернатива -> ZOPA / зона соглашения -> пакет восстановления | решение о доплате или замене |
| проект боится остановки | карта влияния -> красные линии -> владелец паузы | эмоции отделены от решения |
| новые обещания подрядчика | условия -> контрольные точки -> санкции | обещания переводятся в обязательства |

# 4. Диагноз до применения технологии

| Слой | Что видно до технологии | Что скрыто |
| --- | --- | --- |
| Срок | подрядчик уже сорвал график | новый срок может быть таким же необязательным |
| Деньги | доплата кажется ценой спасения проекта | без встречного результата это покупка прошлой ошибки |
| Влияние | подрядчик давит незавершенностью | зависимость компании стала рычагом |
| Риски | внутри нет общего решения | юристы, проект и финансы тянут в разные стороны |

## 5. Стадия 1: рамка ситуации и цена ошибки

Зачем стадия. Не входить в спор до понимания ставки, цены ошибки и недостающих данных.

| Что заполнено | Вывод по кейсу | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| Ставка | сохранить проект без бесконтрольной доплаты | считать цену срыва |
| Цена ошибки | доплата без результата и повторный срыв | ввести критерий остановки |
| Данные | процент готовности, причины срыва, стоимость замены | не обсуждать доплату без фактов |

## 6. Стадия 2: цели, минимум и красные линии

Зачем стадия. Развести желаемый результат, нижнюю границу и условия выхода.

| Что заполнено | Вывод по кейсу | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| Идеал | новый график, часть доплаты только за контрольные точки | готовить пакет |
| Минимум | доплата не выше лимита и только за результат | зафиксировать мандат |
| Выход | подрядчик не принимает ответственность | готовить замену |

## 7. Стадия 3: интересы сторон

Зачем стадия. Понять, какие интересы стоят за позициями сторон и где есть обмен.

| Что заполнено | Вывод по кейсу | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| Интерес подрядчика | получить деньги и время | обменять на обязательства |
| Интерес компании | завершить проект без потери контроля | требовать график и санкции |
| Общий интерес | закрыть проект без конфликта | создать план восстановления |

## 8. Стадия 4: карта влияния и власти

Зачем стадия. Увидеть, кто реально влияет на решение и где находится скрытый рычаг.

| Что заполнено | Вывод по кейсу | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| Внешний контур | руководитель подрядчика, проектный менеджер, юрист | вывести разговор выше исполнителя |
| Внутренний контур | собственник, проект, финансы, юрист, операции | единый мандат до встречи |
| Рычаг подрядчика | незавершенность и знание проекта | снизить зависимость через план замены |
| Рычаг компании | оплата, приемка, претензия, будущие проекты | использовать как пакет |

## 9. Стадия 5: BATNA / лучшая альтернатива

Зачем стадия. Вернуть право отказаться от плохого соглашения и не зависеть от одного сценария.

| Что заполнено | Вывод по кейсу | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| Текущая BATNA / лучшая альтернатива | досудебная претензия и заморозка доплаты | дает паузу |
| Усиленная BATNA / лучшая альтернатива | быстрый аудит и запасной подрядчик | снижает зависимость |
| Вывод | без замены доплата выглядит неизбежной | запустить альтернативу параллельно |

## 10. Стадия 6: ZOPA / зона соглашения

Зачем стадия. Проверить, есть ли диапазон, где обе стороны получают приемлемую полезность.

| Что заполнено | Вывод по кейсу | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| Диапазон компании | частичная доплата за новые контрольные точки | рабочий диапазон |
| Диапазон подрядчика | полная доплата и новый срок | требует ограничения |
| ZOPA / зона соглашения | доплата по этапам, новый срок, санкции, усиленный контроль | если ответственности нет, зоны нет |

## 11. Стадия 7: уступки и встречные шаги

Зачем стадия. Каждая уступка получает цену, условие и встречное обязательство.

| Что заполнено | Вывод по кейсу | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| Доплата | только частями | за закрытые этапы |
| Срок | новый график с точками | еженедельная приемка |
| Отказ от претензии | только после исполнения | не заранее |
| Ресурсы компании | помощь данными и доступом | в обмен на ускорение |

## 12. Стадия 8: риски решения

Зачем стадия. Проверить, не принимает ли команда решение под давлением страха, скорости или ложной выгоды.

| Что заполнено | Вывод по кейсу | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| Страх остановки | проект хочет платить | вернуться к BATNA / лучшей альтернативе |
| Ловушка прошлых затрат | жаль уже вложенное | считать будущее решение |
| Обещания без цены | подрядчик обещает исправиться | требовать контрольные точки |
| Внутренний раскол | юристы и проект спорят | единый мандат |

## 13. Стадия 9: сценарий следующего раунда

Зачем стадия. Подготовить разговор так, чтобы команда управляла рамкой, паузами и пакетами.

| Что заполнено | Вывод по кейсу | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| Открытие | зафиксировать факт срыва без эмоций | удержать рамку |
| Пакет 1 | доплата по этапам и новый график | вариант спасения |
| Пакет 2 | частичная передача работ другому подрядчику | вариант давления |
| Пауза | новые требования в расчет | не платить на встрече |

## 14. Стадия 10: показатели и журнал улучшений

Зачем стадия. Зафиксировать признаки, по которым подготовка становится более управляемой и проверяемой.

| Что заполнено | Вывод по кейсу | Управленческое действие |
| --- | --- | --- |
| Срок | отставание и контрольные точки | мерить восстановление |
| Деньги | доплата против стоимости замены | сравнивать пакеты |
| Процесс | наличие BATNA / лучшей альтернативы и санкций | не выходить без мандата |
| Журнал | что привело к срыву | обновить выбор подрядчиков |

# 15. Картина до и после

| Область | До применения технологии | После применения технологии |
| --- | --- | --- |
| Предмет | доплата или конфликт | пакет восстановления |
| Срок | новое обещание подрядчика | график с точками |
| BATNA / лучшая альтернатива | слабая | запасной подрядчик и претензионный путь |
| Решение | платить или судиться | спасти, разделить или заменить |

# 16. Итоговое управленческое решение

Решение. Не платить доплату как компенсацию прошлой ошибки. Предложить пакет восстановления: новый график, оплата по контрольным точкам, санкции за повторный срыв, право частичной передачи работ другому подрядчику. При отказе подрядчика брать ответственность - запускать замену.

| Пакет | Что получает вторая сторона | Что получает компания |
| --- | --- | --- |
| Восстановление | частичная доплата за этапы | проект двигается под контролем |
| Разделение | часть работ остается, часть уходит другому | снижение зависимости |
| Выход | нет ответственности и графика | защита бюджета и срока |

# 17. Какие формы реально заполнены в кейсе

| Форма | Как использована | След в кейсе |
| --- | --- | --- |
| 17. Чек-лист подготовки | ставка, цена ошибки, недостающие данные | разделы 2, 4, 5 |
| 18. Карта целей, BATNA / лучшая альтернатива и ZOPA / зона соглашения | цели, минимум, красные линии, BATNA / лучшая альтернатива, ZOPA / зона соглашения | разделы 6, 9, 10 |
| 19. Профиль контрагента и карта влияния | подрядчик, проект, финансы, юристы, операции | раздел 8 |
| 20. Сценарии и ролевая карта команды | сценарий следующего раунда и право на паузу | раздел 13 |
| 21. Матрица уступок и встречных шагов | доплата, срок, приемка, претензия, ресурсы | раздел 11 |
| 22. Карта когнитивных рисков | страх остановки, прошлые затраты, обещания, внутренний раскол | раздел 12 |
| 23. Пост-переговорный отчет, показатели и журнал улучшений | показатели, протокол, обновление форм | раздел 14 |

# 18. Как это превращается в диагностику или сессию

Коммерческий смысл. Кейс показывает сессию перед трудным разговором с подрядчиком. Клиент платит не за красивую претензию, а за управляемый выбор: спасать проект, делить работы или выходить.

| Формат работы | Что происходит за 60-120 минут | Что появляется на столе |
| --- | --- | --- |
| Диагностика | разбираем факт срыва, деньги, срок и альтернативы | карта восстановления |
| Сессия | собираем пакет, BATNA / лучшую альтернативу и ZOPA / зону соглашения | единая позиция |
| Выход | видно, где доплата полезна, а где вредна | решение о пакете или замене |

# 19. Когда нужна такая сессия

| Признак | Что это означает |
| --- | --- |
| подрядчик сорвал срок | нужно отделить факт от эмоций |
| просит доплату | уступка требует встречного шага |
| проект боится остановки | страх может заменить расчет |
| нет запасного подрядчика | BATNA / лучшая альтернатива слабая |

# 20. Границы кейса

| Что кейс дает | Что кейс не дает |
| --- | --- |
| показывает, как технология делает подготовку, расчет и пакетный обмен более управляемыми | не гарантирует согласие второй стороны |
| показывает связь внешних или внутренних условий с управленческим решением компании | не является юридическим, налоговым или финансовым заключением |
| показывает, какие формы нужны для разбора ситуации | не использует реальные условия клиента и не раскрывает конфиденциальные данные |