Валерий Бирюков / C-Level Insight

# Повторяемый спрос - Методика работы консультанта v2

Рабочая книга консультанта: как вести проект от входного разговора до сопровождения без потери методической дисциплины.

# 1. Принцип поставки

Delivery строится не вокруг презентаций, а вокруг управленческих решений. Каждый этап должен завершаться артефактом, decision gate, управленческой точкой решения, и понятным следующим платным шагом.

# 2. Общий маршрут

| Этап | Цель | Сессии | Выход | Decision gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0. Входной разговор | Понять боль, категорию и вероятность применимости | 1 интервью 45-60 минут | Квалификационная заметка | Продавать Диагностика или отказать |
| 1. Диагностика | Проверить применимость | 3 недели, интервью и анализ данных | Fit map, scoring, Go/Conditional Go/Отказ после диагностики | Переходить к Сессия или остановить |
| 2. Сессия | Выбрать мотив-ядро | Подготовка, сессия, фиксация | Мотив-ядро, запреты, рамка | Переходить к Спринт |
| 3. Спринт | Собрать архитектуру и операционный дизайн | 8-12 недель | Архитектура Повторяемого спроса, пилот, метрики | Переходить к Сопровождение |
| 4. Сопровождение | Удержать внедрение и масштабирование | Еженедельно/2 раза в месяц | Review, корректировки, roadmap | Продолжать, масштабировать или закрыть |

# 3. Входное интервью

| Зона | Вопросы консультанта | Что слушать |
| --- | --- | --- |
| Рост | За счет чего бренд растет сейчас: промо, медиа, дистрибуция, повтор? | Если рост куплен скидкой, это вход в диагностику. |
| Повтор | Почему клиент возвращается без скидки? | Если ответа нет, искать сцену и ритуал. |
| Категория | Какие сцены и циклы есть в категории? | Если сцены нет, повышается риск отказ после диагностики. |
| Мотив | Что человек защищает, контролирует, выражает или упрощает через бренд? | Если звучит только рациональная выгода, проверять силу мотива. |
| Операции | Готовы ли менять продукт, CRM, упаковку, роли и метрики? | Если клиент хочет только коммуникацию, не продавать большой проект. |

# 4. Роли команды

| Роль | Ответственность | Типовые ошибки |
| --- | --- | --- |
| Lead consultant, ведущий консультант | Держит метод, decision gates и разговор с C-level | Уходит в креатив до фиксации мотива |
| Analyst, аналитик | Собирает данные, scoring, финансовые показатели, материалы клиента | Считает метрики отдельно от поведения |
| Project manager, руководитель проекта | Управляет сроками, встречами, версиями и артефактами | Не фиксирует решения письменно |
| Subject expert, эксперт | Помогает по категории, продукту, CRM, упаковке или финансам | Подменяет метод своей дисциплиной |

# 5. Контроль качества

| Артефакт | Критерий качества | Красный флаг |
| --- | --- | --- |
| Fit map | Есть Go/Conditional Go/Отказ после диагностики и аргументация | Все выглядит применимым без ограничений |
| Мотив-ядро | Один главный мотив, а не набор красивых слов | Выбрано 3-5 равных мотивов |
| Архитектура Повторяемого спроса | Есть мотив, ритуал, сцены, сигналы, эффект и повторение | Есть только коммуникационная идея |
| Финансовая модель | Связана с LTV, CAC, промо, churn, оттоком | Нет финансового рычага |
| Roadmap | Есть владельцы, сроки, метрики и ограничения | План похож на список пожеланий |

# 6. Запрещенные shortcuts, короткие пути

Нельзя начинать с названия сообщества потребления.

Нельзя строить сообщество до ритуала.

Нельзя обещать рост без данных.

Нельзя продавать Спринт как два отдельных спринта.

Нельзя делать отказ после диагностики мягким коммерческим продолжением, если технология реально не применима.