Диагностика: паспорт продукта и методология работы

Продуктовая документация AI-First Переход

# 1. Назначение продукта

Честный управленческий вердикт до запуска ИИ-работ: идти, идти при условиях, отложить или не запускать.

# 2. Главный вопрос продукта

Можно ли компании входить в AI-First Переход сейчас?

# 3. Когда продукт продается

Есть инициатор запроса и доступ к первому управленческому уровню.

Клиент готов обсуждать не инструмент, а управленческую проблему, данные, владельцев и риски.

Клиент принимает, что результатом Диагностики может быть No-go, не запускать.

# 4. Границы продукта

Не выбирать поставщика ИИ-инструмента.

Не обещать экономию, рост выручки или окупаемость.

Не формировать активный набор до проверки готовности.

Не заменять интервью анкетой без управленческого разговора.

# 5. Роли

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Собственник / генеральный директор | Подтверждает мандат, цену ошибки и право на честный вывод. |
| Владелец эффекта | Формулирует, какой управленческий результат должен измениться. |
| Владелец данных | Подтверждает доступ, качество и допустимость данных. |
| Владелец процесса | Показывает, где сейчас принимается решение и где возникает сбой. |
| Консультант | Не продает внедрение, а проверяет готовность и фиксирует вердикт. |

# 6. Этапы работы внутри продукта

| Шаг | Что делаем | Документальный след |
| --- | --- | --- |
| 1. Вход и рамка | Зафиксировать запрос, цену ошибки, инициатора, мандат и ограничения. | Карточка первичного запроса |
| 2. Проверка готовности | Проверить мандат, владельцев эффекта, данные, процесс, риски, людей и контроль. | Анкета готовности; модель оценки |
| 3. Стоп-факторы | Выявить критические разрывы, которые запрещают переход дальше. | Рабочая книга Диагностики |
| 4. Вердикт | Оформить письменное решение и условия следующего шага. | Протокол вердикта готовности |

# 7. Артефакты на выходе

карточка первичного запроса

анкета готовности

модель оценки готовности и применимости

рабочая книга Диагностики

протокол вердикта готовности

# 8. Критерии завершения

Вердикт оформлен письменно.

Стоп-факторы названы и не замаскированы.

Условия перехода к Сессии решений зафиксированы.

Клиент понимает, что Диагностика не равна обещанию внедрения.

# 9. Переход дальше

Переход к Сессии решений допустим только при вердикте Go, идти, или Conditional Go, идти при условиях, если условия закрыты до следующего этапа.

# 10. Типовые ошибки консультанта

Считать анкету достаточной без интервью.

Сгладить No-go, не запускать, чтобы не потерять клиента.

Обещать финансовый эффект до проверки базовой линии.

Принять список желаний за готовность к ИИ-переходу.