Спринт реализации: паспорт продукта и методология работы

Продуктовая документация AI-First Переход

# 1. Назначение продукта

Ограниченная реализация активного набора с планом действий, зависимостями, журналом отклонений и промежуточным отчетом.

# 2. Главный вопрос продукта

Как реализовать выбранные варианты без потери управляемости?

# 3. Когда продукт продается

Есть активный набор не более 5 вариантов.

По каждому варианту есть владелец эффекта, данные, процесс и условие остановки.

Согласованы границы Спринта: что делаем, чего не делаем, где останавливаемся.

# 4. Границы продукта

Не превращать Спринт в техническую разработку без управленческого контроля.

Не добавлять новые варианты без новой Сессии решений.

Не считать действие результатом без фактов и отклонений.

Не масштабировать до промежуточной проверки.

# 5. Роли

| Роль | Ответственность |
| --- | --- |
| Владелец эффекта | Отвечает за результат варианта и решение при отклонениях. |
| Владелец процесса | Встраивает действия в реальную работу. |
| Владелец данных | Контролирует качество и доступность данных. |
| Команда исполнения | Выполняет действия и сообщает о фактах. |
| Консультант | Удерживает границы Спринта и не дает расширять набор без решения. |

# 6. Этапы работы внутри продукта

| Шаг | Что делаем | Документальный след |
| --- | --- | --- |
| 1. Перевод в план | Разложить каждый вариант на действия, владельцев, сроки и зависимости. | План реализации |
| 2. Запуск ограниченного контура | Начать работу только в согласованных границах. | Рабочая книга Спринта |
| 3. Контроль отклонений | Фиксировать факты, сбои, решения и изменения условий. | Журнал отклонений |
| 4. Промежуточный вывод | Оценить, продолжаем, меняем или останавливаем вариант. | Промежуточный отчет |

# 7. Артефакты на выходе

план реализации

рабочая книга Спринта

журнал действий

журнал отклонений

промежуточный отчет

карта эффекта и финансовая панель

# 8. Критерии завершения

Действия выполнены или отклонения зафиксированы.

По каждому отклонению есть управленческое решение.

Промежуточный отчет показывает факты, а не впечатления.

Нет скрытого расширения активного набора.

# 9. Переход дальше

Переход к Сопровождению допустим, если есть факты реализации, отклонения, решения и понятный предмет контроля.

# 10. Типовые ошибки консультанта

Взять новые варианты по ходу Спринта.

Считать техническую настройку завершением управленческого изменения.

Не фиксировать отклонения, чтобы отчет выглядел спокойнее.

Переходить к масштабированию без промежуточного вывода.