Спринт реализации: сценарии встреч и интервью

Рабочий документ консультанта

# 1. Роль документа

Документ задает порядок разговоров с клиентом внутри конкретного консалтингового продукта. Он не заменяет формы, а помогает правильно провести встречи и получить факты для заполнения документов.

# 2. Карта встреч

| Встреча | Длительность | Повестка | Выход |
| --- | --- | --- | --- |
| Старт Спринта | 60-90 минут | План, владельцы, зависимости, условия остановки. | Утвержденный план реализации. |
| Еженедельный контроль | 30-60 минут | Факты, отклонения, решения, риски. | Обновленная рабочая книга. |
| Промежуточная проверка | 60 минут | Сверка фактов и управленческий вывод. | Промежуточный отчет. |

# 3. Базовые вопросы

Какое действие должно измениться на этой неделе?

Какая зависимость может сорвать вариант?

Какой факт покажет, что вариант движется правильно?

Кто принимает решение при отклонении?

При каком событии вариант надо остановить?

# 4. Правила ведения встречи

Начинать с управленческой проблемы, а не с инструмента.

Каждый тезис клиента переводить в факт, владельца, ограничение или риск.

Не давать обещаний по эффекту до проверки данных и базовой линии.

Фиксировать спорные места сразу, не сглаживая их ради согласия.

Заканчивать встречу документальным следом: решение, условие, владелец, следующий шаг.

# 5. Красные сигналы

Клиент просит подтвердить уже принятое решение.

Никто не владеет эффектом.

Данные есть только на словах.

ИИ обсуждается отдельно от процесса и права решения.

Условия остановки считаются лишними.