C-Level Insight | AI-First Переход

Кейс №5. Прогноз спроса уперся не в ИИ, а в данные Как производственная компания перешла от мечты о прогнозе к управляемому контуру данных, решений и ограниченного пилота

Короткий вывод. Прогнозирование спроса нельзя запускать как магический ИИ-проект. Сначала нужны владельцы данных, качество истории, правила исключений и управленческое решение, где прогноз влияет на производство, закупки и склад.

# 0. Паспорт кейса

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Тип кейса | Обобщенный управленческий кейс применения AI-First Перехода в производственном планировании. |
| Компания | Производитель товаров повседневного спроса: производство, склад, дистрибуция, сети и региональные клиенты. |
| Контекст | Компания хотела использовать ИИ для прогноза спроса, чтобы снизить перегруз склада и перебои по ходовым позициям. |
| Первичный симптом | Руководство хотело прогноз, но исторические данные смешивали промо, ручные корректировки, недопоставки и сезонные исключения. |
| Запрос клиента | Запустить ИИ-прогноз по всей линейке товаров. |
| Итог технологии | Полный запуск запретили. Сформировали ограниченный пилот по 2 категориям и отдельный контур подготовки данных. |
| Хороший результат | ИИ стал проверяться на ограниченном контуре, где данные, владелец решения и условия остановки были подтверждены. |

# 1. Ситуация

Коммерция жаловалась на дефицит ходовых позиций, производство - на поздние изменения плана, склад - на зависшие остатки после промо, закупки - на непредсказуемые заявки.

На первом уровне сформировалось простое ожидание: если сделать ИИ-прогноз, компания будет точнее производить и закупать. Но при разборе выяснилось, что данные о продажах не отделяют реальный спрос от промо, недопоставки, ручных переносов и отсутствия товара на складе.

До технологии спор шел вокруг выбора инструмента прогнозирования. После Диагностики стало понятно, что сначала нужно собрать управляемый контур данных и решений: что прогнозирует ИИ, кто подтверждает данные, кто меняет план и когда прогноз нельзя использовать.

# 2. Первичная ошибка клиента

| Что думали до Диагностики | Что проверила Диагностика | Что оказалось |
| --- | --- | --- |
| ИИ сам найдет закономерности в продажах. | Отражают ли продажи реальный спрос или только доступность, промо и ручные решения. | История продаж была загрязнена управленческими исключениями. |
| Нужно прогнозировать всю линейку. | Где есть достаточная история, стабильный спрос и владелец решения. | Для полного запуска данных было недостаточно. |
| Главный владелец - ИТ или аналитика. | Кто принимает решения по производству, закупкам и складу на основе прогноза. | Владельцем эффекта должен быть операционный контур, а не ИТ. |
| Ошибка прогноза будет технической проблемой. | Кто отвечает за последствия неверного плана. | Ошибка прогноза превращается в деньги, склад и сервисный риск. |

# 3. Диагностика: что проверили

| Контур | Что проверяли | Вывод |
| --- | --- | --- |
| Владелец эффекта | Кто отвечает за решение, которое меняется из-за прогноза. | Владельцем назначен операционный директор вместе с коммерцией и закупками. |
| Данные | Какие продажи можно считать спросом, а какие искажены промо и отсутствием товара. | Нужна очистка истории и маркировка исключений. |
| Экономика | Что меняется: остатки, дефицит, срочность, списания или загрузка производства. | Эффект нужно проверять по нескольким последствиям, а не одной точности прогноза. |
| Риск | Когда прогноз нельзя применять. | При промо, запуске новинки и сбое поставки нужен ручной флаг. |
| Люди | Кто принимает плановое решение после прогноза. | Роль планирования меняется: оно не принимает ИИ-ответ, а проверяет его условия. |

# 4. Вердикт готовности

Вердикт. Переходить к Сессии можно, но запуск по всей линейке запрещен. Разрешен только ограниченный пилот по категориям, где данные можно очистить, владелец эффекта назван, а условия остановки заранее закреплены.

| Критерий | Статус | Решение |
| --- | --- | --- |
| Мандат | Подтвержден при условиях | Операционный директор владеет эффектом, коммерция и закупки участвуют в решении. |
| Данные | Частично подтверждены | Нужна очистка истории и флаги промо, отсутствия товара и ручных переносов. |
| Экономическая логика | Подтверждена частично | Считать не обещанную экономию, а управляемость остатков, дефицита и срочных решений. |
| Условия остановки | Заданы | Пилот останавливается, если прогноз используется без флагов исключений или владельца планового решения. |

# 5. Сессия: активный набор

| Вариант применения ИИ | Статус | Почему |
| --- | --- | --- |
| Пилот прогноза по 2 стабильным категориям | В активный набор | Есть история, владелец решения и понятная проверка. |
| Карта качества данных для спроса | В активный набор | Без нее прогноз будет считать искаженные продажи. |
| Флаги исключений: промо, дефицит, новинка, ручной перенос | В активный набор | Позволяют не выдавать искажение за закономерность. |
| Прогноз всей линейки | Запрещено | Нет подтвержденной готовности данных и владельцев решений. |
| Автоматическое изменение производственного плана | Отложено | Сначала нужно проверить ручной контур принятия решения. |

# 6. Спринт реализации

| Что проверяли | Как проверяли | Что получили |
| --- | --- | --- |
| Качество истории | Разметили исключения и отделили продажи от реального спроса. | Появилась база, с которой можно честно тестировать прогноз. |
| Плановое решение | Сравнивали прогноз, ручную корректировку и фактическое решение планирования. | Стало видно, где ИИ помогает, а где нужен человеческий флаг. |
| Риск склада | Проверяли последствия решений для остатков и дефицита. | Прогноз стал обсуждаться через управленческий риск, а не только точность. |
| Условия остановки | Фиксировали случаи, где данные не позволяют доверять расчету. | Пилот не расширялся без подтверждения качества данных. |

# 7. Сопровождение: как закрепили результат

Еженедельно проверялись категории, где прогноз расходился с ручным решением планирования.

Коммерция стала заранее маркировать промо и необычные события, влияющие на спрос.

Склад и производство получили право не принимать прогноз без флага качества данных.

Расширение на новые категории разрешалось только после проверки данных и владельца решения.

# 8. До / После

| До технологии | После технологии |
| --- | --- |
| Компания хотела ИИ-прогноз всей линейки. | Компания запустила ограниченный пилот с условиями готовности. |
| Продажи считались спросом без очистки исключений. | История стала разделяться на спрос, промо, дефицит и ручные решения. |
| ИТ воспринималось как владелец проекта. | Владельцем эффекта стал операционный контур. |
| Ошибка прогноза выглядела технической. | Ошибка прогноза стала управленческим риском склада, производства и денег. |

# 9. Артефакты, которые остались у клиента

| Артефакт | Зачем остался |
| --- | --- |
| Карта качества данных | Показала, какие данные можно использовать для прогноза, а какие требуют флагов. |
| Протокол активного набора | Закрепил пилот, карту данных, флаги исключений, запрет и отложенную автоматизацию. |
| План Спринта | Определил категории, роли, сроки, проверки и условия остановки. |
| Отчет контроля внедрения | Показал, где прогноз помогает решению, а где данные еще не готовы. |
| Решение о следующем цикле | Разрешило расширять прогноз только по категориям с подтвержденной готовностью. |

# 10. Почему без технологии проблема осталась бы скрытой

Без AI-First Перехода компания могла бы купить или разработать прогнозный инструмент и начать спорить о точности модели. Это выглядело бы современно, но не решало бы вопрос качества управленческой основы.

Технология сместила фокус: прогнозировать можно только то, где понятны данные, исключения, владелец решения и последствия ошибки.

# 11. Управленческий комментарий

Для собственника кейс показал, что ИИ не отменяет дисциплину данных. Прогноз может быть полезен, но только если компания понимает, какие события исказили прошлые продажи и кто принимает решение на основе прогноза.

Хорошим результатом стало не быстрое внедрение прогноза, а право не верить данным, которые не прошли управленческую подготовку.

# 12. Полевая версия вывода

Вывод для клиента. Запускать надо не прогноз всей линейки, а ограниченный контур: готовые данные, владелец решения, флаги исключений и условия остановки расширения.