Управление Директорами

Технологическая основа: CLM / C-Level Management / управление C-level-ядром.

# Управление Директорами. Сессия

Перевести выводы диагностики в ограниченный активный набор управленческих решений и паспорт Спринта.

Документ внутренний рабочий. Версия v1.

# 1. Назначение продукта

Сессия не является обсуждением всего найденного. Ее задача - выбрать, что реально делать дальше, кто владелец, какой эффект нужен, какой Спринт требуется и кто его реализует.

Рабочий принцип Этот документ предназначен для внутренней работы консультанта. Цены не указываются: коммерческая сетка живет в отдельном файле с ценами и упаковкой.

# 2. Вход и выход

| Элемент | Содержание |
| --- | --- |
| Вход | Вердикт Диагностики GO либо GO при условиях после документального закрытия всех условий перехода; владелец запроса подтвержден. |
| Выход | Паспорт Спринта: активный набор решений, владельцы, условия запуска, условия остановки, ожидаемый результат. |
| Ключевые блоки CLM | 2-6 обязательно по смыслу; 7-10 как проверка рисков, AI / ИИ, панели и измеримости; 11 как проектирование Спринта. |
| Главный риск | Главный риск - уйти в стратегическую сессию без обязательств, сроков, владельцев и критерия результата. |

# 3. Рабочая последовательность

| Шаг | Действие | Зачем | Артефакт |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Взять только подтвержденные разрывы | Не открывать заново весь объем диагностики | Сводка диагностики |
| 2 | Собрать активный набор | Оставить только решения с владельцем и эффектом | Матрица активного набора |
| 3 | Назначить владельцев | Развести владельца эффекта, решения, данных, риска | Матрица владельцев |
| 4 | Оформить Спринт | Превратить решения в реализуемый проект | Паспорт Спринта |

# 4. Что заполняется в XLSX

| Лист | Назначение |
| --- | --- |
| 00 Индекс | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 01 Активный набор | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 02 Решения | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 03 Владельцы | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |
| 04 Паспорт спринта | Рабочий лист продукта. Заполняется только если нужен для решения, а не ради полноты. |

# 5. Стоп-факторы

| Стоп-фактор | Что делать |
| --- | --- |
| Нет владельца запроса | Остановить работу до назначения владельца. |
| Нет права на честный вывод | Не начинать продукт, потому что результат будет политически безопасным, но бесполезным. |
| Нет фактов, только мнения | Снизить уровень вывода до гипотезы и запросить подтверждение. |
| Клиент требует пропустить обязательный шаг | Зафиксировать риск и не продавать следующий продукт как полноценный. |

# 6. Проверка перед закрытием продукта

| Вопрос | Ответ должен быть виден в документах |
| --- | --- |
| Какой управленческий разрыв был решен или проверен? | Да, есть конкретная формулировка. |
| Кто владелец следующего действия? | Да, указан человек или роль, а не абстрактная функция. |
| Какой документ является итогом? | Да, итоговый артефакт создан и связан с XLSX. |
| Можно ли показать клиенту пользу без объяснения всей CLM? | Да, результат понятен на языке бизнеса. |

## 7. Нормативный переход продукта

- Паспорт Спринта полный и утвержден: заказчик выбирает Спринт с консультантом либо самостоятельную реализацию по Паспорту.

- Паспорт неполный или условия не закрыты: остаться в Сессии и доработать.

- Нет владельца эффекта, решения или данных, либо обязательный блокер не снят: STOP.

- Самостоятельная реализация завершает текущий консультационный цикл на Сессии. Прямой переход из Сессии в Сопровождение запрещен: Сопровождение открывается только после подтвержденного внедрения результата Спринта.